АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2016                                                                                                                     	      № 1194

пгт. Никель

О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании  Печенгский район»  на 2017-2020 годы

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Печенгский район от 12.07.2017 № 811, от 29.12.2017 № 1569)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Печенгский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Печенгский район»  на 2017-2020 годы  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Печенга» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Печенгский район Гречаную С.С.

Глава администрации Печенгского района                                                                         Э.В. Затона

Обадина А.В., 51591

сж/8

Приложение

к постановлению администрации Печенгского района от 24.11.2016 № 1194 	(в редакции постановлений от 12.07.2017 № 811, от 29.12.2017 № 1569)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Печенгский район»  на 2017-2020 годы (далее – Программа)

- ПАСПОРТ

| Цель Программы | Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетной сфере муниципального образования Печенгский район. |
| Целевые показатели Программы | Доля муниципальных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование; наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего по Программе 12041,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 2017 год – 12 041,3 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Печенгский район (далее - районный бюджет). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях приборов учета тепловой энергии; энергетических паспортов; установленных лимитов энергопотребления. Снижение затрат на энергопотребление учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Ремонтно – эксплуатационная служба» (далее – МКУ «РЭС»). |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» (далее – МКУ «ОДА»); планово – экономический отдел администрации Печенгского района (далее – ПЭО); муниципальные учреждения. |

- Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации Программы

Энергосбережение в бюджетном секторе является актуальным и необходимым условием нормального функционирования. В условиях непрерывного роста цен на электрическую, тепловую энергию и воду, мероприятия по энергосбережению позволят добиться существенной экономии как энергетических, так и финансовых ресурсов, повысить эффективность их использования.

В настоящее время система энергопотребления и учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере муниципального образования недостаточно развита.

Рост стоимости энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными организациями увеличивает удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах районного бюджета, снижает эффективность бюджетных расходов на муниципальное управление.

Ранее на территории муниципального образования реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области» на 2011-2015 годы (далее – Программа на 2011-2015 годы).

За весь период действия Программы на 2011 – 2015 годы основные мероприятия реализовывались по двум направлениям:

- организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

На первом этапе проводился сбор и анализ информации об энергопотреблении объектов социальной сферы, выявление объектов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. Проведены энергетические обследования в 48 учреждениях, составлены энергетические паспорта.

Ежегодно устанавливались лимиты потребления. Проводился мониторинг реализации запланированных мероприятий Программы на 2011 – 2015 годы.

Второй этап реализации Программы на 2011 – 2015 годы подразумевал комплекс технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. На данном этапе были выполнены работы по утеплению зданий образовательных учреждений (установка входных дверей, замена оконных блоков в зданиях средних общеобразовательных школ (далее - СОШ), утепление фасада здания СОШ № 5); по замене наружных трубопроводов отопления в образовательных учреждениях (СОШ, дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ); произведена замена теплового узла в СОШ № 3; выполнен ремонт теплотрассы в межшкольном учебном комбинате. Произведена установка раковин, подводка горячей воды в туалетные комнаты, частичная замена системы отопления в учреждениях дополнительного образования (Дома детского творчества). Выполнены работы по теплоизоляции труб в подвальных помещениях (СОШ), проводилась сезонная помывка отопительной системы образовательных учреждений.

Проведены мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем освещения (выполнены работы по установке светильников в спортивном зале основной общеобразовательной школы № 22). Осуществлен перевод котельной на другие виды топлива (установка пиллетной котельной в п. Корзуново СОШ № 7).

На данном этапе проводилась государственная поверка приборов учета учреждений образования, культуры, структурных подразделений администрации и МКУ «ОДА».

В  2013 году в рамках Программы на 2011 – 2015 годы были проведены работы по разработке проектно - сметной документации на установку прибора учета холодного водоснабжения и частотного преобразователя насосной станции первого подъема п. Никель с проведением негосударственной экспертизы локальной сметы проектной документации. Работы  по установке частотного преобразователя в насосной станции первого подъема в п. Никель и работы по установке прибора узла учета холодного водоснабжения на участке трубопровода насосной станции первого подъема п. Никель выполнены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на 2011 – 2015 годы была достигнута экономия по использованию энергоресурсов к уровню 2010 года: по электроэнергии на 3 кВтч на 1 м2 площади муниципальных учреждений,  отоплению на 0,03 Гкал на 1 м2 площади муниципальных учреждений, водоснабжению 0,16 м3 на 1 м2 площади муниципальных учреждений. Размер экономии по электроэнергии составил 235 149 кВтч, отоплению 2 351,49 Гкал, водоснабжению 12 541,28 м3. Достижение показателей  свидетельствует о достаточном уровне  эффективности  реализации Программы на 2011 – 2015 годы, обеспечивающей более экономное и рациональное использование ресурсов.

Как и прежде, повышение эффективности использования энергетических ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Печенгский район, решение которой обеспечивается настоящей Программой.

Программа разработана с учетом накопленного опыта реализации действовавшей ранее программы по энергосбережению. Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Целью данной Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Задача Программы - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетной сфере муниципального образования Печенгский район.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования, но позволит к 2020 году перевести бюджетную сферу муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на энергетические ресурсы.

В рамках Программы будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем отопления, освещения, водоснабжения.

Энергосберегающие мероприятия будут включать ремонтные работы фасадов и кровли учреждений, замену окон и прочие мероприятия.

Запланированы мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем отопления: замена наружных сетей отопления, замена системы отопления в помещении, выполнение проекта на замену теплового узла, замена приборов учета и прочие мероприятия.

Комплекс мероприятий по повышению  энергетической эффективности систем освещения будет включать работы по замене линии электроснабжения, монтажу электропроводки и светильников, будет производиться замена ртутных ламп на светодиодные и прочие мероприятия.

Мероприятия по повышению  энергетической эффективности систем водоснабжения будут реализованы посредством приобретения водонагревателей и подключением их к системе холодного водоснабжения и прочие мероприятия.

При успешной реализации Программы в 2017 - 2020 годах должны быть достигнуты конкретные результаты:

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях приборов учета тепловой энергии, энергетических паспортов, установленных лимитов энергопотребления;

- снижение затрат на энергопотребление учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Перечень показателей Программы

- (в редакции постановления от 29.12.2017 № 1569)

| п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет | оценка | Годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетной сфере муниципального образования Печенгский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | Данные МКУ «РЭС» |
| 2. | Наличие утвержденных лимитов потребления энергоресурсов | Да/нет | да | да | да | да | да | да | Распоряжение об утверждении лимитов потребления энергоресурсов |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | кВт ч на 1 человека населения | 83,8 | 83,9 | 85,0 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | Статистические данные, отчеты об исполнении лимитов |
|  | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Статистические данные, отчеты об исполнении лимитов |
|  | Горячая вода | Куб. метров на 1 человека населения | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Статистические данные, отчеты об исполнении лимитов |
|  | Холодная вода | Куб. метров на 1 человека населения | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Статистические данные, отчеты об исполнении лимитов |

- Перечень мероприятий Программы

(в редакции постановлений от 12.07.2017 № 811, от 29.12.2017 № 1569)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Разработка лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями на очередной год в натуральном и стоимостном выражении | ПЭО | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 2 | Мониторинг соблюдения установленных лимитов. | ПЭО | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 3 | Проведение энергоаудита учреждений | Муниципальные учреждения | 2017 | 555,0 | 555,0 |  |  |  | Районный бюджет |
| 4 | Разработка плана реализации мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | МКУ «РЭС» | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 5 | Контроль и мониторинг за реализацией энергосберегающих мероприятий | МКУ «РЭС», Муниципальные учреждения | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 6 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками муниципальных учреждений, обучение основам энергосбережения | Муниципальные учреждения | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 7 | Мониторинг наличия и функционирования приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сроков их поверки | МКУ «РЭС» | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 8 | Государственная поверка приборов учета учреждений муниципального образования Печенгский район | Муниципальные учреждения | 2017 | 195,0 | 195,0 |  |  |  | Районный бюджет |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению, в том числе | МКУ «РЭС» | 2017 | 6437,4 | 6437,4 |  |  |  | Районный бюджет |
|  | в образовательных учреждениях |  |  | 5189,2 | 5189,2 |  |  |  |  |
|  | в учреждениях культуры |  |  | 733,6 | 733,6 |  |  |  |  |
|  | в административных зданиях |  |  | 514,6 | 514,6 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем отопления, в том числе | МКУ «РЭС» | 2017 | 3355,33 | 3355,33 |  |  |  | Районный бюджет |
|  | в образовательных учреждениях |  |  | 2754,0 | 2754,0 |  |  |  |  |
|  | в учреждениях культуры |  |  | 601,3 | 601,3 |  |  |  |  |
|  | в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, в том числе | МКУ «РЭС» | 2017 | 760,4 | 760,4 |  |  |  | Районный бюджет |
|  | в образовательных учреждениях |  |  | 419,4 | 419,4 |  |  |  |  |
|  | в учреждениях культуры |  |  | 178,0 | 178,0 |  |  |  |  |
|  | в административных зданиях |  |  | 163,0 | 163,0 |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация систем водоснабжения в том числе | МКУ «РЭС» | 2017 | 738,2 | 738,2 |  |  |  | Районный бюджет |
|  | в образовательных учреждениях |  |  | 240,7 | 240,7 |  |  |  |  |
|  | в учреждениях культуры |  |  | 497,5 | 497,5 |  |  |  |  |
| 13 | Формирование и размещение отчетных данных о реализации мер в области энергосбережения и энергетической эффективности в государственной информационной системе «Энергоэффективность» | ПЭО | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 14 | Предоставление энергетических деклараций через модуль ГИС «Энергоэффективность» | МКУ «РЭС», Муниципальные учреждения | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
| 15 | Промывка системы отопления | МКУ «РЭС» | 2017-2020 |  |  |  |  |  | Без финансовой поддержки |
|  | ИТОГО по Программе |  |  | 12041,3 | 12041,3 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 12041,3 | 12041,3 |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение Программы

- (в редакции постановлений от 12.07.2017 № 811, от 29.12.2017 № 1569)

|  | ВСЕГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: | 12041,3 | 12041,3 |  |  |  |
| в том числе | 12041,3 | 12041,3 |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |

- V. Описание механизмов управления рисками

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных  Программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, которые могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты Программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу управления социально-экономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы Программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках  Программы объемов таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты исполнения Программы в полном объеме.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных последствий.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации  Программы.

- VI. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности выполнения Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению изменений в Программу.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.